Bonjour Michel,

Suite, à la visite de l’entrepôt, 12 rue du Général de Gaule. J’avoue, être décontenancé par l’ampleur de la mission, le volume des encombrants, et surtout leur diversité !

Certes, j’ai suffisamment d’expérience, et je fus dans le passé confronté à ce genre de déblaiement !

Mais, je disposais d’un délai conséquent !?

(13 mois fut nécessaire chez mon Père, pour libérer la propriété. Un adepte du ça peut servir !?)

Dans ce volume, que vous me proposer de débarrasser, il y a certainement, divers choses réutilisables ! Mais, il faut cependant, avoir de la place, pour pouvoir les stocker ?

Le plus intéressant, c’est la difficulté de trouver la solution, pour mettre en œuvre ce travail !?

Limiter son temps d’exécution, et donc son coût !

Désolé, de vous imposer ma prose, mais je ne peux pas, me contenter d’un simple devis à vous soumettre !

Le temps reste limité ! Je ne voudrais pas, laisser le sentiment de profiter de la situation et de vous laisser dans l’embarras!

Ma première estimation, basée sur le temps nécessaire à la réalisation de l’intervention, la mise à disposition du camion, la rémunération des personnes, les divers frais, s’élève à 2985€, soit 3582 TTC

Pour vous, la vision du chantier se limite à enlever cet aggloméra, entreposer dans ce lieu depuis des décennies. Ceci est le but, et je suis persuadé que l’intervention peut être rapide, sur place !

Ce qui va retarder l’intervention, c’est le déchargement du camion. Il doit-être fait en toutes intelligences, en harmonie avec les horaires d’ouverture de la déchèterie et la sélection des articles destinés par conteneurs mis à disposition.

Donc, je préconise un trie sur place préparatoire, pour une ventilation judicieuse et orchestré des marchandises !

Les avantages sont multiples ;

\_ Personne ne restera inoccupé.

\_ Le choix des emballages pourra être envisagé, pour une meilleure manutention et une ventilation rapide.

\_ Aménagement du chantier, et apport d’équipement nécessaire.

Je vous propose donc deux jours de trie à deux personnes, avec camion, soit 720€ soit 864€ TTC.

Suivit de trois jours à quatre 1920€ avec camion, soit 2304€ TTC. Ce qui fait 2640€ soit 3168€ TTC.

Je peux interrompre les chantiers en cour, avec la personne qui m’a accompagné, mais je suis obligé de m’organisé pour la suite.

Dans l’attente, je vous adresse mes sincères salutations, et je reste à votre entière disposition.

Rappel ; Les archives ne font pas parti de l’enlèvement, les étagères doivent restées en l’état sur place, ainsi que le porte outil perforé, la planche d’établi ci-dessous, et le tas de bois au grenier. Tout le reste doit-être enlevé.

PS ; Ceci n’est que proposition à l’amiable, à vous de décider.